UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

PROYECTO INTEGRADOR - ENTREGABLE 2

1. INFORMACIÓN GENERAL

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Estudiante | Anthony Fajardo |
| Código | [Completar código] |
| Carrera | Ingeniería en Ciencias de la Computación |
| Tutor | José Vega |
| Período | 2025-2026 |
| Fecha de entrega | 29 de marzo de 2026 |

2. TÍTULO DEL PROYECTO

Aplicación de técnicas de Data Mining para análisis de devoluciones, desviaciones plan vs real y detección de anomalías en CONDIMENSA

3. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS (Período Avance 2)

3.1 Actividades Completadas

| # | Actividad | Descripción | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corrección metodológica ML | Split temporal para evitar data leakage | CHECKLIST_ANTI_LEAKAGE.md |
| 2 | Benchmark de algoritmos | ExtraTrees vs RF vs GB vs baseline. Mejor: ExtraTrees (WAPE 0.3774) | RESUMEN_BENCHMARK_FORECASTING.md |
| 3 | Estado del arte | 5 papers: Gu 2024, Zhang 2024, Baur 2025, Santos 2025, Jadhav 2023 | Sección 2.2 documento |
| 4 | Justificación OLTP/OLAP | Documentación de separación y arquitectura Medallion | Sección 3 documento |
| 5 | Arquitectura en documento | Movida de anexos al cuerpo principal (Sección 5) | Sección 5.1 con diagrama |
| 6 | Métricas completas | MAE, RMSE, WAPE, Lift, Confianza, Jaccard | MATRIZ_METRICAS.md |
| 7 | Dashboard Streamlit | KPIs, pronósticos, reglas, anomalías | dashboard/ |
| 8 | Repositorio GitHub | Commit Avance 2 con estructura organizada | github.com/tonyfajardo1 |

3.2 Correcciones Aplicadas según Retroalimentación del Entregable 1

| Observación del Profesor | Acción Tomada | Estado |
| --- | --- | --- |
| Estado del arte sin trabajos relacionados | Tabla con 5 papers y análisis crítico | ✓ COMPLETADO |
| AUC-ROC = 0.9993 sospechoso | Split temporal, target t+1, métricas WAPE | ✓ COMPLETADO |
| Arquitectura en anexos | Movida a Sección 5 del documento | ✓ COMPLETADO |
| No explica OLTP vs OLAP | Sección 3 con justificación técnica | ✓ COMPLETADO |
| Falta distribución de clases | N=10,316 con split Train/Val/Test | ✓ COMPLETADO |
| Métricas incompletas | MAE, RMSE, WAPE, Lift, Confianza, Jaccard | ✓ COMPLETADO |
| Crear repositorio GitHub | Repositorio activo con commits | ✓ COMPLETADO |

4. AVANCE VS CRONOGRAMA

| Actividad Planificada | Fecha Planificada | Fecha Real | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento de planificación | Semana 1-2 | Completado | ✓ OK |
| Estado del arte + KPIs | Semana 1-3 | Completado | ✓ OK |
| Diseño Data Mart PostgreSQL | Semana 2-3 | Completado | ✓ OK |
| Pipeline 1 (Producción) | Semana 3-4 | Completado | ✓ OK |
| Pipeline 2 (Comercial Kronos) | Semana 3-4 | Completado | ✓ OK |
| Pipeline 3 (Integración + DM) | Semana 4-5 | Completado | ✓ OK |
| Dashboard Streamlit | Semana 4-5 | Completado | ✓ OK |
| Experimentos y documentación | Semana 5 | Completado | ✓ OK |

Porcentaje de avance: 100% de actividades planificadas para Avance 2

5. RESULTADOS PRINCIPALES DEL PERÍODO

5.1 Resultados Cuantitativos

| Métrica | Valor | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| WAPE modelo pronóstico | 0.3774 | 6.71% mejor que baseline |
| Reglas de asociación | 9 estables | Lift promedio 15.57 |
| Anomalías detectadas | 1 agencia | QUITO requiere investigación |
| Productos pronosticados | 724 | Cobertura completa |
| Registros procesados | 14,670 | Dataset completo |

5.2 Entregables Generados

1. Documento técnico final (formato biblioteca USFQ)

2. Presentación de 5 minutos con guion

3. Repositorio GitHub actualizado

4. Dashboard funcional en Streamlit

5. Evidencias de ejecución (24 capturas)

6. SIGUIENTES PASOS (Avance 3)

1. Validación con usuarios de CONDIMENSA

2. Refinamiento de modelos según feedback operativo

3. Despliegue productivo del dashboard

4. Documentación final y manual de usuario

7. FIRMA DEL TUTOR

| Nombre del Tutor: | José Vega |
| --- | --- |
| Firma: | _________________________ |
| Fecha: | ____/____/2026 |

NOTA: Este documento debe estar firmado por el tutor para ser válido.

Entregables sin firma obtendrán calificación de cero.