COLEGIO DE CIENCIAS E INGENIERÍAS

INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Entregable 2 del Proyecto Integrador

Tutor: Ricardo Flores Moyano

Autor: Anthony Fajardo

Quito – Ecuador

2026

- Título del Proyecto: Sistema de forecasting de produccion para soporte a planificacion operativa en CONDIMENSA

Se implemento un flujo end-to-end de pronostico mensual de produccion: ingesta en Mage, consolidacion Silver, wrangling temporal con control de calidad, benchmark de modelos con validacion temporal, publicacion a Gold v2 e integracion con dashboard de planificacion.

- Resumen de actividades realizadas (ultimo periodo):

1) Se restructuro el alcance del proyecto hacia forecasting de produccion.
2) Se creo el proyecto limpio 03_modelado/forecasting_tesis_v2 con notebooks y scripts reproducibles.
3) Se realizo EDA y wrangling con controles de nulos, duplicados, estacionalidad e imputacion temporal/estructural.
4) Se incorporaron controles anti-leakage (split temporal, encoding solo con train, reglas estacionales train+val).
5) Se ejecuto benchmark (Baseline_Lag1, Lag12, RF, ExtraTrees, Prophet, ensemble y variantes segmentadas).
6) Se publico resultado en gold.pronostico_produccion_resultado_v2 y se integro fallback en dashboard.
7) Se restauro seccion de productos inactivos y estrategia hibrida plan humano + alertas del modelo.
8) Se documentaron resultados, evidencias SQL/Streamlit y plan de mejora metodologica (ex-ante, segmentacion, metrica por clase minoritaria).

- Se actualizo el estado del arte enfocando trabajos relacionados en forecasting operacional, arquitectura medallion (OLTP/OLAP) y evaluacion temporal robusta para evitar data leakage.

- Se audito el dataset de produccion (12,381 filas iniciales), con 0 nulos en campos clave, 0 duplicados producto-periodo y control de outliers sospechosos con trazabilidad.

- …

- Secciones o capitulos del documento final desarrollados en este periodo

1) Introduccion y planteamiento del problema.
2) Estado del arte (trabajos relacionados).
3) Arquitectura y metodologia (integracion Mage-Silver-Gold-Streamlit, no en anexos).
4) Desarrollo tecnico: ETL, wrangling, modelado y anti-leakage.
5) Resultados experimentales y comparacion formal modelo vs plan humano.
6) Conclusiones y lineas futuras.

- Introduccion (redactada y actualizada).

- Estado del arte (reestructurado con enfoque en trabajos relacionados).

- Propuesta tecnica (arquitectura medallion y pipeline E2E) desarrollada.

- …

- Revision y firma del tutor del proyecto (pendiente de firma manuscrita)

Yo, Ricardo Flores Moyano, profesor de la carrera de Ingenieria en Ciencias de la Computacion, revisare este entregable para su validacion formal. Nota: para que el entregable sea valido en D2L, este documento debe incluir firma del tutor antes de su envio.

Fdo: Ricardo Flores Moyano

Quito, 29 de marzo de 2026