COLEGIO DE CIENCIAS E INGENIERÍAS

INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Entregable 2 del Proyecto Integrador

Tutor: Jose David Vega Sanchez

Autor: Anthony Fajardo

Quito – Ecuador

2026

- Titulo del Proyecto: Forecasting de produccion para soporte a la planificacion operativa en CONDIMENSA

En este periodo se consolido el enfoque del proyecto hacia forecasting mensual de produccion, integrando el flujo completo Mage -> Silver -> modelado temporal -> Gold -> dashboard para soporte de decisiones operativas.

- Resumen de actividades realizadas:

1) Se reviso el alcance inicial del proyecto y se priorizo la pregunta de negocio de pronostico de produccion (P3) con enfoque temporal.
2) Se implemento y valido la fuente de modelado en silver.produccion_modelado_mensual con clasificacion PT/PP/OTRO y controles de calidad.
3) Se ejecuto EDA y wrangling con control de nulos, duplicados, estacionalidad, imputacion y tratamiento inteligente de outliers sospechosos.
4) Se fortalecio el modelado con validacion temporal y controles anti-leakage: split por periodos, encoding solo con train, reglas estacionales train+val y cap operacional.
5) Se compararon baselines y modelos (Lag1, Lag12, RandomForest, ExtraTrees, Prophet, segmentados por tipo/categoria, y esquema jerarquico).
6) Se realizo comparacion formal modelo vs plan humano (qty_planificada) a nivel global, por tipo, por categoria y por producto.
7) Se publico la salida en gold.pronostico_produccion_resultado_v2 y se actualizo el dashboard con fallback v2->legacy, productos inactivos y alertas de revision manual.
8) Se recopilaron evidencias tecnicas (Mage, SQL, Streamlit, artefactos CSV) y se elaboro documentacion E2E para defensa.

- Resultados del periodo: el mejor modelo por validacion fue RandomForest (WAPE_val ~0.364; WAPE_test ~0.410), superior a baselines temporales, pero la planificacion humana mantiene menor error en este corte. Por ello se adopto estrategia hibrida: plan humano como base y modelo como sistema de alertas.

- Lecciones y ajustes metodologicos aplicados: arquitectura integrada en la metodologia (no en anexos), estado del arte centrado en trabajos relacionados, justificacion OLTP/OLAP para Medallion, y evaluacion temporal para mitigar leakage/sobreajuste.

- Secciones o capitulos del documento final desarrollados en este periodo:

1) Introduccion: contexto, problema y motivacion del enfoque de forecasting.
2) Estado del arte: trabajos relacionados en forecasting operativo, calidad de datos y evaluacion temporal.
3) Metodologia y arquitectura: flujo Medallion y orquestacion Mage integrados dentro del desarrollo de la propuesta.
4) Desarrollo tecnico: EDA, wrangling, modelado, anti-leakage y publicacion a Gold.
5) Resultados y discusion: benchmark, comparacion formal contra plan humano y decision operativa hibrida.
6) Conclusiones y trabajo futuro.

- Introduccion (actualizada).

- Estado del arte (reestructurado con trabajos relacionados).

- Metodologia y propuesta tecnica (arquitectura + modelado + dashboard) desarrolladas.

- Revision y firma del tutor del proyecto

Yo, Jose David Vega Sanchez, profesor de la carrera de Ingenieria en Ciencias de la Computacion, hago constar que he revisado y, por lo tanto, apruebo las actividades realizadas durante este periodo de trabajo. Por otra parte, considero que el avance del proyecto integrador se corresponde con el cronograma definido en el documento de planificacion.

Fdo: Jose David Vega Sanchez

Quito, 29 de marzo de 2026